تحديد التسلسل الهرمي لأهداف المشروع

مقدمة : لكل مشروع سلسلة من الأهداف مختلفة المستويات . ويرتبط كل هدف بالأهداف الأخرى كارتباط الحلقات في السلسلة أي يوجد تسلسل هرمي للأهداف .

ويمكن وصف هذا التسلسل للأهداف كسلسلة لها ثلاث مستويات كالتالي :

- نتائج المشروع ( النتائج ) : النتائج المادية لنشاطات المشروع ( مثل :

تركيب خدمة هاتفية عامة في مناطق ريفية لم تخدم بعد ) .

- آثار المشروع : ما الذي حصل نتيجة للنتائج المادية للمشروع ( المنتجات ) ( مثال :

شكر وامتنان من الشعب لتمكنه الاتصال بالآخرين . اذ لم يعد بحاجة للسفر للحصول على  المعلومات والبضائع وذلك باستعمال الهاتف . وتوفر رعاية طبية قوية لتوفر امكانية الحصول على المساعدة الطبية السريعة ونقل المرضى او ضحايا الحوادث بسرعة نتيجة لاستخدام الهاتف .

- الاثر العام للمشروع : تغير في مستوى المعيشة او امكانية التطوير الذاتي للمجموعة المستفيدة ( مثال : يمكن قياس التغيرات بانتاجية النشاطات المحلية المتزايدة والزيادة في استهلاك البضائع و / أو المنتجات القادمة من خارج المنطقة بالاضافة الى هبوط في المستوى الاخلاقي ، الخ ....) .

وهناك طريقة اخرى نستطيع من خلالها ان نرى التسلسل الهرمي للأهداف وهي التي يشار اليها مرارا" عن طريق موضوع " التخطيط الاستراتيجي " والذي يشير بشكل طبيعي الى ثلاثة مستويات من الاهداف :

- المستوى السياسي ( المستوى الاعلى ) .

- المستوى الاستراتيجي ( المستوى المتوسط ) .

- المستوى التشغيلي ( المستوى التنفيذي او العملي ) .

ويمكن مزج هذا التصنيف بالتصنيف الذي اشرنا اليه اعلاه كالتالي :

الأهداف حسب التخطيط الاستراتيجي

الاهداف حسب نظام السلسلة

الأهداف السياسية ( مستوى أعلى )

الأثر العام للمشروع - الفوائد

أهداف استراتيجية ( مستوى متوسط )

آثار المشروع - ما الذي قد حصل نتيجة له

أهداف تشغيلية ( مستوى عملي )

نشاطات المشروع - النتائج المادية - المداخل اللازمة - الكلف

يوجد لكل مستوى هدف واستراتيجية منتقاة من أجل تحقيقه .

الاطار المرجعي Frame of reference:

يبين الجدول ادناه الاطار المرجعي للتعامل مع اهداف المشروع .وهو ليس مسالة وضع برنامج لتنفيذ المشاريع بطريقة او باخرى وهو ايضا" لايخدم في عملية اخذ القرارات . ولكنه ببساطة دليل من اجل وضع بنية واضحة لاهداف المشروع اثناء تصميمه وتقييمه من اجل القبول .

ويزودنا الجدول التالي بدليل هادي لتقرير العلاقة بين المدخلات المطلوبة ومخرجات المشروع. و يسمح لنا ايضا" باضافة اعمدة لتضمين مؤشرات النتائج التي تم تحقيقها وذلك من اجل كتابة تقارير ومحضر المشروع وايضا" قياس الآثار المحققة في الامور المفترضة . ولاغراض تقييمية يظهر الاطار المرجعي المثبت في الجدول ادناه بوضوح الاهداف ممكنة القياس، ويمكن ايضا" اضافة اعمدة الى الجدول لتضمين تصنيفات اخرى  للتقييم اللاحق عند انهاء المشروع.

مستويات الهدف / المتسلسلة هرميا"/السلسلة

| مستويات الهدف | المتسلسلة هرميا" | السلاسل (مثال) |
| --- | --- | --- |

الاهداف السياسية

(مستوى عالي)

اثر المشروع العام (واسع، عام ،اهداف طويلة الامد)

project impact

الهدف:زيادة انتاجية المنطقة بنسبة 50%

الاستراتيجية :لتقليل الحركة الفعلية للأشخاص بنسبة 70% لأسباب نشاط مهني .

الاهداف الاستراتيجية

(مستوى متوسط)

آثار المشروع

Project effects

الهدف : لتقليل حركة الاشخاص الفعلية بنسبة 70%لأسباب النشاط المهني.

الاستراتيجية : لتركيب خدمة هاتفية ريفية عامة .

الاهداف التشغيلية

( مستوى عملي )

1- نشاطات المشروع

( المنتجات المادية )

2- موارد المشروع(الكلف )

1- الهدف : لتركيب خدمة هاتفية ريفية عامة .

1- الاستراتيجية : للتمويل من أجل تركيب خدمة هاتفية ريفية عامة .

2- الهدف : التمويل لتركيب خدمة هاتفية ريفية عامة .

2- قرص مريح بمقدار ×× مليون

أمثلة من مشاريع حقيقية :

يلحق بهذه الوثيقة أمثلة عن مشاريع حقيقية مع الاهداف بالكيفية التي وضعت بها في وثائق هذه المشاريع .

المثال رقم 1 : مشروع لتحديد استراتيجية ادارة وتنمية الموارد البشرية للمؤسسة ولاصدار خطة رئيسية لتحقيق أهداف الخطة ( كان المختصر المرفق قد نشر في المجلة الربعية لتطوير الموارد البشرية HRDQ   الصادرة عن  الاتحاد الدولي للاتصالات ، رقم 46 ، عدد كانون الثاني 1992) .

وهذه الحالة التي - حالما يكمل المشروع - سيكون نتاجها خطة عمل يمكن ان يتولد عنها مشروع محدد أو أكثر والهدف هو انتاج خطة ادارة وتنمية الموارد البشرية الرئيسية للمؤسسة .

ويمكن تصنيف هدف المشروع - كما تظهر المقالة - كهدف سياسي عالي المستوى طالما أنه يحدد كيف ستدير المؤسسة وتطور مواردها البشرية .

الهدف المباشر رقم 1 : " وضع استراتيجية  إدارة وتنمية الموارد البشرية للمؤسسة وكما تشير النتائج المتوقعة ، يمكن تصنيف هذا الهدف ايضا" كهدف سياسي عالي المستوى  .

الهدف المباشر رقم 2 : تحديد الوظائف التي تتضمنها المؤسسة لتنفيذ كل من الاهداف الاستراتيجية المحددة مع مجموعات النشاطات / الوحدات  المسؤولة عن ذلك ". وتمكن النتائج المتوقعة من تصنيف هذا الهدف كهدف استراتيجي متوسط المستوى.

الهدفين : رقــم 3 :  وهو " لتحديد النشاطات ووضع الخطة الرئيسية " ورقم 4 :" وهو 		          لوضع برنامج لتحديد الادارة مع الاستراتيجية الموضوعة ولتنفيذ 			  الخطة".ويمكن اعتبار هذين الهدفين تشغيليين من مستوى عملي  			  لنفس المشروع .

وتشير  النتيجة الكاملة النهائية  ( بمنتجاتها الاربعة ) من ناحية أخرى الى بداية الجهد طويل الامد الذي يهدف الى تغيير وتحسين ادارة وتطوير وتدريب الموارد البشرية للمؤسسة . ( لذلك يمكن القول بأن المشروع بأكمله يعطي نتائج على المستويات السياسية والاستراتيجية ) .

المثال رقم 2 :  يشير هذا المثال الى المشاريع التي تتم عن بعد (Tele - projects) لانتاج برامج تدريب على أساس الكمبيوتر مغطاة عالميا". وقد نشرت المقالة الملحقة في مجلة الـ ITU / BDT " تطوير الموارد البشرية " الربعية .عدد رقم 44 تموز 1991 .

ان هدف التطوير هو زيادة كفاءة مؤسسات الاتصالات بتدريب أفرادها وهي معدة أيضا" لادخال طريقة جديدة من التعاون باستخدام تسهيلات الاتصالات والتعليم البعيد من خلال المكاتب الفرضية Virtual office )) وهذا ( هدف سياسي عالي المستوى ) .

الهدف المباشر رقم 1 : " تحديد سياسة التطوير واستخدام الـتدريب القائم على الحاسوب  “CBT” في نظام التدريب الخاص بالاتصالات لكل مؤسسة مشاركة "  ويمكن أن يصنف هذا الهدف كهدف استراتيجي متوسط المستوى .

الهدفان المباشران  رقم 2 : ويتألف من اختصاصيي تدريب في تطوير وانتاج الـ CBT ، ورقم 4 : ويتألف من انتاج برامج الـ CBT وادخال نظام من أجل التبادل الالكتروني لمواد الـ (CBT) وهما بوضوح ( هدفان تشغيليان ) .

وقد الحق المثالان رقم 3 : مشروع في أندونيسيا ( مؤسسة اتصالات ) ورقم 4 : مشروع في كوستاريكا ( وكالة إذاعة وتلفزيون حكومية ) لأخذهما بعين الاعتبار

ونشر كلا المثالين في مقالات ( تم ارفاق نسخ عنها كملحق ) في مجلة تطوير الموارد البشرية الربعية ITU / BDT  العدد رقم 43 والصادرة في نيسان 1993 .